软件开发总体流程

采用传统的瀑布模型，划分为多个阶段，明确各个阶段的输入、处理和输出。基本的流程如下：

计划阶段－》需求分析阶段－》软件开发阶段－》测试阶段－》部署上线。

- 项目计划阶段

项目计划草案和风险管理计划作为第一步，根据公司高层负责制定的初步商业计划书来完成项目的计划草案，确定、分析项目风险并确定其优先级，还要制定风险解决方案。本阶段的目的是确立产品开发的经济理由。

当确定开发之后则制定软件开发计划、人员组织结构定义及配备、过程控制计划。

  - 软件开发计划

软件开发计划的目的是收集控制项目时所需的所有信息，项目经理根据项目计划来安排资源需求并根据时间表跟踪项目进度。项目团队成员根据项目计划以了解他们的工作任务、工作时间以及他们所依赖的其他活动。

计划分成总体计划和详细计划，总体计划中每个任务为一个里程碑，详细计划中必须将任务落实到个人。软件开发计划还包括产品的应收标准及应收任务（包括确定需要制订的测试用例）。

  - 人员组织结构定义及资源计划

常见的人员组织结构有垂直方案、水平方案、混合方案。垂直方案中每个成员充当多重角色。水平方案中每个成员充当一到两个角色。混合方案则包括了经验丰富的人员与新手相互融合。具体选择根据人员实际技能情况进行选择。

- 需求分析阶段

需求分析阶段的目的是在系统工作方面与用户达成一致。

  - 软件需求规约

详细说明系统将要实现的所有功能。

  - 用户界面原型

可以有三种表示方法：图纸（在纸上）、位图（绘图工具）、可执行文件（交互式原型）。

  - 需求评审

召集用户、项目团队，对需求合理性进行评审，并给出需求优先级。

- 软件开发阶段

本阶段从物理上实现目标系统。采用了面向对象方法。

  - 软件架构

说明软件的组织结构、部署结构及运行环境。

  - 类设计

定义类之间的关联和类的属性、方法。

  - 数据库设计

定义数据库表之间的关联和各个表的字段。

  - 编码和单元测试

按照设计文档进行编码，每完成一个模块应进行单元测试。

  - 系统集成

按软件组织结构的要求将各个子系统组合起来。

- 测试阶段

测试的目的是在发布之前找出程序的错误。包括：核实每个模块是否正常运行（参考设计文档）、核实需求是否被正确实施（参考需求文档）。

  - 测试计划

收集和组织测试信息，为测试工作提供指导。

  - 测试案例准备

尽量使用真实数据。尽可能全面覆盖各种输入值和程序的执行逻辑路线。

  - 测试执行

根据测试案例进行测试，获得测试结果。

  - 测试报告

记录测试结果，详细描述问题，提出解决办法。

- 部署上线阶段

将测试合格的产品放入生产环境，提供给最终用户使用。

  - 部署计划

执行完整的部署上线计划，包括需要的所有资源及时间。

  - 环境准备

按计划准备生产环境，包括物理机房、硬件、网络、操作系统、数据库、防火墙等。

  - 部署执行

软件安装，发布。

  - 冒烟测试

确认安装的软件的功能基本正常。

  - 帮助文件和用户操作手册

准备相关文档，给用户予以指导。